แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ ได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ซึ่งแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินงานจริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการและจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น

4. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

และปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ

**๑.๔ ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 (หมวด ๕ ข้อ ๒๗) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**๑.๕ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1.ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ ประจำปีงบประมาณนั้นๆ

2.ทำให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น

3.ทำให้แนวทางในการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์

4.ทำให้การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.ทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**แบบผด. 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/งาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**  1.1 งานบริหารทั่วไป | 5 | 6.32 | 615,000 | 5.27 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **6.32** | **615,000** | **5.27** |  |
| **๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน**  2.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 9 | 11.39 | 510,000 | 4.37 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **9** | **11.39** | **510,000** | **4.37** |  |
| **3) แผนงานการศึกษา**  **3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**  **3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | -  8 | -  10.12 | -  3,528,000 | -  30.26 | -  กองการศึกษา |
| **รวม** | **8** | **10.12** | **3,528,000** | **30.26** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/งาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **4)แผนงานสาธารณสุข**  4.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 7 | 8.86 | 786,000 | 6.74 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **7** | **8.86** | **786,000** | **6.74** |  |
| **5) แผนงานสังคมสงเคราะห์**  5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 12 | 15.18 | 640,000 | 5.49 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **12** | **15.18** | **640,000** | **5.49** |  |
| **6) แผนงานเคหะและชุมชน**  6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  6.2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 5  - | 6.32  - | 372,200  - | 3.19  - | กองช่าง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **6.32** | **372,200** | **3.19** |  |
| **7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/งาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**  8.1  **งานกีฬาและนันทนาการ**  **8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**  **8.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | 1  3  - | 1.26  3.79  - | 300,000  130,000  - | 2.57  1.11  - | กองการศึกษา  กองการศึกษา  สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **5.06** | **430,000** | **3.68** |  |
| **9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 22 | 27.84 | 4,546,900 | 39.00 | กองช่าง |
| **รวม** | **22** | **27.84** | **4,546,900** | **39.00** |  |
| **10) แผนงานการเกษตร**  10.1 งานส่งเสริมการเกษตร  10.2 งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3  4 | 3.79  5.06 | 99,000  129,000 | 0.84  1.10 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **7** | **8.86** | **228,000** | **1.95** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **79** | **100.00** | **11,656,100** | **100.00** |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบผด. 02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

**องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**1.1 งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้สังเกตการณ์ | จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 300,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 250,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 20,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**1.1 งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 20,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. | จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจัดทำการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. | 25,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

**๒.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 60,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัยและควบคุมไฟป่า | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัย | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

**๒.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตรทบทวน | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 150,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 50,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงในเทศกาลปีใหม่ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 65,000 | ริมถนนมิตรภาพ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงในเทศกาลสงกรานต์ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 65,000 | ริมถนนมิตรภาพ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. แผนงานการศึกษา

**2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.มะเกลือใหม่ | 1. การสำรวจความต้องการ  2. การออกแบบกิจกรรม  3. การจัดการแข่งขันกีฬา  4. การวัดผลการจัดกิจกรรม  5. การติดตามผลกิจกรรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 400,760 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน | - เพื่ออุดหนุนโครงการอาหาร ศพด.  สังกัด อบต.มะเกลือใหม่ จำนวน 4 แห่ง | 761,460 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน | - เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) | 1,953,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) | - เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.และโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ | 1,176,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. แผนงานสาธารณสุข

**4.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 36,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 1. การสำรวจปัญหา  2. การออกแบบกิจกรรม  3. การจัดกิจกรรม  4. การวัดผล  5. การติดตามผลการจัดกิจกรรม | 150,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 100,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 1. การสำรวจปัญหา  2. การออกแบบกิจกรรม  3. การจัดกิจกรรม  4. การวัดผล  5. การติดตามผลการจัดกิจกรรม | 200,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำหริด้านสาธารณสุข | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 84,000 บาท  2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 84,000 บาท  3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 72,000 บาท | 240,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

**5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 40,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

**5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 300,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือใหม่ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลมะเกลือใหม่ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 40,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

**5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือใหม่ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 50,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | เสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | 1. การสำรวจความต้องการฝึกอบรม  2. การออกแบบหลักสูตร  3. การจัดการฝึกอบรม  4. การวัดผลการฝึกอบรม  5. การติดตามผลการฝึกอบรม | 30,000 | อบต.  มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. แผนงานเคหะและชุมชน

**6.1 งานไฟฟ้าและการประปา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือใหม่ | จำนวน 2 จุด  จุดที่ 1 จากบ้านนางวลี ศรัทธาพรถึงบ้านนายจำปา อุกฤษ ความยาวประมาณ 183 เมตร พร้อมติดโคมไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 2 ชุด  จุดที่ 2 จากบ้านนายธวัชชัย บุพตาถึงบ้านนายสมพงษ์แก้วประเสริฐ ระยะทางประมาณ 65 เมตร พร้อมติดโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 ชุด | 130,000 | หมู่ที่ 1  บ้าน  มะเกลือใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว | จากไร่นายสุเทพ โอดจันทึก ถึงสามแยกเข้าฟาร์มนางเพ็ญจันทร์ โตสูงเนิน ความยาว 320 เมตร | 96,000 | หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง | จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.ซอยบ้านนายประเสริฐ แสนท้าว ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  2.ซอยบ้านนายสมคิด ไชยโยวาส ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  3.ซอยบ้านนายธีระยุทธ โฉสูงเนิน ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  4.ซอยบ้านนางสาวสมพร ดวงจันทึก ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  5. ซอยบ้านนายสถิตย์ เจือจันทึก ติดโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 100,000 | หมู่ที่ 3บ้านโคกสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. แผนงานเคหะและชุมชน

**6.1 งานไฟฟ้าและการประปา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะแบง | จากถนนคสล.เดิมถึงบ้านนายประยูร  ออสูงเนิน ขยายเขตสายดับความยาว 150 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 13,200 | หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะแบง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว | จากบ้านนางหลิน นพสูงเนิน ถึงบ้านนางล้วน อิ่มจิตร ขยายเขตสายดับความยาว 150 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด | 33,000 | หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**7.1 งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไป | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 300,000 | สนามกีฬาโคกอีเม้ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.2 งานวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 30,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**7.2 งานวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **2** | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 50,000 | อำเภอ  สูงเนิน | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 50,000 | อำเภอ  สูงเนิน | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**8.1 งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ต่อเติมอาคาร อบต.มะเกลือใหม่ (หลังเก่า) หมู่ 2 บ้านมะเกลือใหม่ | ค่าต่อเติมอาคาร อบต.มะเกลือใหม่ หลังเก่า  ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร  สูง 3.70 เมตร  มีพื้นที่ 60.00  ตร.ม. | 232,000 | หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านริมคลองพัฒนา จากบ้าน นางน้ำอ้อย ทนก่ำ - บ้านนายสนธยา ทองมาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้าน นางน้ำอ้อย ทนก่ำ - บ้านนายสนธยา ทองมาก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. | 151,700 | หมู่ที่ 10บ้านริมคลองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านริมคลองพัฒนา จากรอยต่อ คสล.เดิม บ้านนางอำภา นิคกระโทก - บ้านนายบุญเลิศ เพิ่มผล | จากรอยต่อ คสล.เดิม บ้านนางอำภา นิคกระโทก - บ้านนายบุญเลิศ เพิ่มผล ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. | 151,700 | หมู่ที่ 10บ้านริมคลองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว จากถนน คสล.เดิม - ที่นา นายสะอาด ทูลสูงเนิน | จากถนน คสล.เดิม - ที่นา นายสะอาด ทูลสูงเนิน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. | 165,000 | หมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้าง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว จากบ้านนางวรรณิษา - ศาลาสุขภาพ คุ้มวัดอ่างแก้ว | จากบ้านนางวรรณิษา - ศาลาสุขภาพ คุ้มวัดอ่างแก้ว ผิว จราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 138,100 | หมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านมะเกลือใหม่ จากบ้าน นายนรินทร์ เต๋เก๋า –ที่นางณัฐพร กิจสูงเนิน | จากบ้าน นายนรินทร์  เต๋เก๋า –ที่นางณัฐพร กิจสูงเนิน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656.00 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 451,100 | หมู่ที่ 12 บ้านมะเกลือใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง จากที่ นายทองใบ คัดจันทึก - ที่นางสายทอง ไม้เท้าแก้ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากที่ นายทองใบ คัดจันทึก - ที่นางสายทอง ไม้เท้าแก้ว ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น 3 เส้นฝ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 7.00 ท่อน | 196,300 | หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง จากที่ นายทองใบ คัดจันทึก - ที่นางสาว ปาลิกา ดุจจันทึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากที่ นายทองใบ คัดจันทึก - ที่นางสาว ปาลิกา ดุจจันทึก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตร.ม. | 153,800 | หมู่ที่ 3 บ้านโคกสว่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะแบง จากถนน คสล.เดิม - บ้าน นายยุทธศักดิ์ ออสูงเนิน | จากถนน คสล.เดิม - บ้าน นายยุทธศักดิ์ ออสูงเนิน  ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00ตร.ม. | 316,200 | หมู่ที่ 4บ้านทุ่งสะแบง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะแบง จากที่ นายธัญญา จิตระงับ - บ้านนายธเนตร แน่นสันเทีย | จากที่ นายธัญญา จิตระงับ  - บ้านนายธเนตร แน่นสันเทียะ ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. | 120,600 | หมู่ 4 บ้านทุ่งสะแบง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว จากบ้าน นางนภาพร ม่วงเผือก - สามแยกหน้าบ้านนางพยอม จิตระงับ | จากบ้าน นางนภาพร ม่วงเผือก  - สามแยกหน้าบ้านนางพยอม จิตระงับ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00ตร.ม. | 82,400 | หมู่ 6 บ้านวะภูแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว จากบ้านนายพรหมทัต ศรีฉาย - สี่แยกทางเข้าไร่นายสุเทพ โอดจันทึก | จากบ้านนายพรหมทัต ศรีฉาย - สี่แยกทางเข้าไร่นายสุเทพ โอดจันทึก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00ตร.ม. | 207,200 | หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง จากบ้าน นางเชื้อ เผือกคล้าย - บ้านนายสมพร กลิ่นโสภณ | จากบ้าน นางเชื้อ เผือกคล้าย  - บ้านนายสมพร กลิ่นโสภณ ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00 ตร.ม. | 124,900 | หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง จากบ้าน นายวิเชียร ประธิมากร - บ้านนางพัฒนา ดีสูงเนิน | จากบ้าน นายวิเชียร ประธิมากร - บ้านนางพัฒนา ดีสูงเนิน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม. | 87,800 | หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสะแบง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน จากที่ นายสากล ใจจันทึก - ที่นางต้อย ยางนอก | จากที่ นายสากล ใจจันทึก - ที่นางต้อย ยางนอก  ผิว จราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. | 208,000 | หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน บ้านนายรอด ตอทองหลาง - บ้านนายบุญรอด สิงห์ยอย | บ้านนายรอด ตอทองหลาง - บ้านนายบุญรอด สิงห์ยอย ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. | 241,800 | หมู่ที่ 9 บ้านบุโสน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ก่อสร้าง ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว จากบ่อบาดาลเก่า - สามแยกหน้าบ้านนางบาง ฉัตรพิมาย | จากบ่อบาดาลเก่า - สามแยกหน้าบ้านนางบาง ฉัตรพิมาย ถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 175.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. | 79,700 | หมู่ที่6 บ้านวะภูแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ก่อสร้าง ถนนหินคลุกหมู่ที่ 11 บ้านอ่างแก้ว จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายสุชาติ พินสูงเนิน | จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายสุชาติ พินสูงเนิน ถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 400.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. | 145,900 | หมู่ที่11 บ้านอ่างแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม วัดป่าแสงธรรม ถึงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานตาก) | บ้านริมคลองพัฒนา หมู่ที่ 10 จากรอยต่อถนน คสล.เดิม วัดป่าแสงธรรม ถึงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานตาก) ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. | 151,700 | หมู่ที่ 10 บ้านริมคลองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือใหม่ | หมู่ที่ ๑ บ้านมะเกลือใหม่ บริเวณข้างโรงน้ำกล้าดี โดยดำเนินการก่อสร้างอาคาร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00  เมตร สูง 3.70 เมตร มี่พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม | 237,000 | หมู่ที่ 1บ้านมะเกลือใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงมะไฟ บริเวณฝายมีชีวิต | หมู่ที่ 8 บ้านดงมะไฟ บริเวณฝายมีชีวิต โดยดำเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซล ใช้สูบน้ำ ซับเมอร์สขนาด2H ก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมหล็กวางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 10,000 ลิตร วางท่อสูบน้ำ HDPE 63 mm (2”) PN 10 PE 80 ระยะทาง 500 เมตร พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กล้อมตาข่าย | 449,000 | หมู่ที่ 8 บ้านดงมะไฟ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 22 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่สันติ | บ้านใหม่สันติ  บริเวณอ่างซับประดู่ โดยดำเนินการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ เพื่อวางปั๊มน้ำ ท่อสูบ HDPE 90mm (3”) PN 10 PE 80 220 m ติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำ ด้วยปั๊มแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด ติดตั้งระบบโซล่าเซล (หอจ่าย) ผลิตไฟฟ้า (Grid Inverter 3 Kw) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ปรับปรุงระบบสูบน้ำ ขึ้นหอถังสูงให้เป็นระบบอัตโนมัติ | 455,000 | หมู่ที่ 5 บ้านใหม่สันติ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.แผนงานการเกษตร**

**9.1 งานส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 21,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 50,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศัตรูพืช | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 28,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.แผนงานการเกษตร**

**9.2 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 52,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 21,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขลักษณะที่ดีในชุมชน | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 50,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ | 1. เสนอโครงการ  2. ประสานเจ้าหน้าที่  3. เตรียมเอกสารใช้อบรม  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  5. จัดทำโครงการ  6. ติดตามประเมินผลโครงการ | 6,000 | ตำบลมะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แบบ ผด 02/1**

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

**องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่**

**1.แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร | 15,200 | อบต.มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก | 11,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 17,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก | 5,500 | อบต.มะเกลือใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่องๆละ 5,800 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท ขนาด 1 kVA | 17,400 | อบต.มะเกลือใหม่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก | 5,500 | อบต.มะเกลือใหม่ | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 17,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | หน่วยตรวจสอบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | ครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | 25,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | งานป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 16,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ ดับเบิ้ลแค็บ | 1,092,000 | อบต.มะเกลือใหม่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ.๒๕64** | | | **พ.ศ.๒๕65** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 4,300 | อบต.มะเกลือใหม่ | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |